PRODUKTÜBERSICHT

# Erin – Funktions- und Teststatus

Was bereits verfügbar ist, welche Workflows funktionieren und was vor dem Pilot noch real getestet werden muss

| Stand | 12. August 2026 |
| --- | --- |
| Bewertung | Lokal funktionsfähig – externe Produktabnahme noch nicht vollständig |

# Kurzfazit

BEREITS VERFÜGBAR Die Kernanwendung und die meisten fachlichen Abläufe sind umgesetzt und breit automatisiert getestet.

NOCH OFFEN Vor einer Produktivfreigabe fehlen vor allem reale Abnahmen mit Stripe, Zammad, Mail, Video, Auszahlungs- und KI-Anbietern sowie ein echter Pilot.

# Was bereits zur Verfügung steht

Konten und Zugriffe: Registrierung, Login, Einladungen, Passwortwechsel, Zwei-Faktor-Anmeldung und rollenabhängige Zugriffe.

Kandidaten und Bewerbungen: Profile und private Medien pflegen, Stellen und Unternehmen durchsuchen, Matching sehen und Bewerbungen verwalten.

Recruiting: Stellen, Vorlagen und Übersetzungen verwalten, Kandidaten suchen, die Pipeline bedienen sowie Kandidaten gesammelt bearbeiten oder importieren.

Interviews: Termine vorschlagen, Erinnerungen versenden, geschützte Videoräume nutzen und Anwesenheit beziehungsweise No-show erfassen.

Kommunikation: Echtzeitnachrichten, Lesestatus, Anhänge, Sprachnachrichten und einwilligungsgebundene Übersetzungen.

Abrechnung: Tarifauswahl, Checkout, Rechnungsanzeige, Rabatte, Steuern, Zusatzsitze, Up-/Downgrade, Kündigung und Visa-Credits.

Visa und Empfehlungen: Zehnstufige Visa-Fälle, Aufgaben, Fristen, Dokumente und Exporte sowie Empfehlungen, Haltefristen, Rückabwicklung und Auszahlungen.

Support: Tickets, Anhänge und Support-Chat, Antworten aus Zammad sowie die Übergabe vom Support-Chatbot an Mitarbeitende.

Kalender, Suche und Auswertungen: Interviewtermine als signierte ICS-Datei exportieren, globale Suche, Aktivitätsfeed, Recruiting-Funnel, Time-to-Hire und Exporte.

Partner- und KI-Angebote: Einwilligungsbasierte Partnerleistungen sowie kontrollierte KI-Läufe und ein Support-Chatbot mit Schutz- und Reviewregeln.

Administration und Betrieb: Verwaltung von Nutzern, Firmen, Dokumenten, Support, Billing, Visa, Feature Flags, Wartungsmodus, Queues und Betriebsstatus.

# Welche Workflows heute funktionieren

Kandidat registriert sich, vervollständigt das Profil, findet Stellen und bewirbt sich.

Arbeitgeber veröffentlicht Stellen, durchsucht Kandidaten, importiert Datensätze und bewegt Bewerbungen durch die Pipeline.

Kandidat und Arbeitgeber vereinbaren ein Interview, erhalten Erinnerungen und nutzen einen geschützten Videoraum.

Beteiligte kommunizieren in Echtzeit und tauschen private Anhänge aus.

Unternehmen wählt einen Tarif; lokale Tests bilden Checkout, Tarifänderungen, Kündigung und Kontingente vollständig ab.

Visa-Fälle werden von der Anlage bis zu Aufgaben, Dokumenten, Fristen und Export begleitet.

Supportanfragen werden lokal gespeichert, an Zammad übergeben und Antworten zurück in Erin angezeigt.

Empfehlungen und Auszahlungen laufen mit Prüf-, Wiederholungs- und Abgleichmechanismen über austauschbare Anbieter.

# Was vor einem Pilot zwingend real getestet werden muss

1. Stripe – Vollständiger Tariflebenszyklus in einem echten Stripe-Testkonto: Checkout, Rabatt, Steuer, Tarifwechsel, Zusatzsitze, Kündigung, fehlgeschlagene Zahlung, Nachzahlung, Rückerstattung, Webhook-Wiederholung und abschließender Datenabgleich.

2. Deployment und Rollback – Release in produktionsnahem Staging ausrollen, einen Fehler kontrolliert auslösen und den vollständigen Rollback mit getrennten Secrets dokumentieren.

3. Backup und Wiederherstellung – Datenbank und Objektspeicher gemeinsam aus einem echten verschlüsselten Offsite-Backup wiederherstellen und Zeit- sowie Datenverlustziele real messen.

4. Video-Interviews – Zwei Browser aus unterschiedlichen Netzen testen, einschließlich restriktivem Firmennetz, Gerätewechsel, Verbindungsabbruch und TURN/TLS-Fallback.

5. Security und Betrieb – Game Day mit kontrollierten Ausfällen sowie externe Sicherheitsprüfung durchführen; Alarmierung, Queue-Rückstau, Wartungsmodus und Wiederanlauf belegen.

# Externe Integrationen: noch offene Abnahmen

Zammad: Ticket, Antwort, Anhänge, Ausfall, Wiederanlauf sowie Backup/Restore über die öffentliche Staging-Integration.

E-Mail: SPF, DKIM, DMARC, Bounce, Complaint, Sperre und erneute Freigabe mit der echten Versanddomain.

Browser-Push und Nachrichtenkanäle: Reale Geräte, Opt-in/Opt-out, ungültige Abos, Provider-Ausfälle und Kill-Switch.

Auszahlungen: Normalfall, Ablehnung, Betrugsprüfung, Timeout, doppelte oder verspätete Webhooks und Abgleich im Sandboxkonto.

KI: EU-Endpunkt, Datenschutz, Kostenlimits, Qualitätsreview, Provider-Ausfall und Übergabe an Menschen mit dem realen Vertragspartner.

# Produkt-, Daten- und Partnerabnahme

Suche und Auswertungen mit einem produktionsnahen Zwölf-Monats-Datenbestand messen und gegen echte Produkt- und Stripe-Daten abgleichen.

Polnisch, Rumänisch, Kroatisch, Spanisch und Portugiesisch muttersprachlich und rechtlich prüfen.

Länder-, Billing-, Datenschutz-, Steuer- und Fairnessregeln je Zielmarkt fachlich freigeben.

Partnerangebote mit echten Partnern vollständig testen: Einwilligung, Widerruf, Dokumente, Statusänderungen, Fehlerfälle und Support.

Begleiteten Pilot mit echten Rollen, Messwerten, Stop-Kriterien und unabhängiger Go-/No-Go-Entscheidung durchführen.

# Gesamtbewertung

AKTUELLER STATUS Erin ist lokal funktionsfähig und technisch gut abgesichert, aber noch nicht vollständig produktionsabgenommen. GitHub-Issues mit externen Nachweisen sollten erst geschlossen werden, wenn das jeweilige Abnahmeprotokoll tatsächlich vorliegt.

## Grundlage

Auswertung der Issue-Akzeptanzprüfung, Betriebs- und Integrationsleitfäden sowie der vorhandenen Feature-, Unit- und Browsertests im Projekt.